Отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в 2015 году

- Продолжение работ по восстановлению функционирования  дренажной системы.

Выполнено.

- Завершение работ по передаче  на баланс  ГУП ТЭК сети теплоснабжения.

Вся работа с нашей стороны проведена. Документация находится в Комитете имущественных отношений. Окончательное решение вопроса зависит от действий Комитета.

- Замена стекол в тамбурных дверях 1-х этажей на армированные (указание государственного пожарного надзора).

Выполнено.

- Перекатка пожарных рукавов.

Выполнено.

- Замена дверей ГРЩ.

Выполнено.

- Расширение проезжей части дороги в районе 3 и 4 секций.

Выполнено.

- Завершение работ по теплоизоляции труб стояков ГВС в квартирных холлах 7-х и 18-х этажей.

Выполнено частично.

- Ремонт переходных балконов 2-х и 4-х этажей (пропитка полиуретановым грунтом).

Не выполнено.

Вне плана:

- Произведена замена светильников на энергосберегающие в лифтовых и квартирных холлах.

- Отремонтированы участки вентфасада на лифтовых надстройках.

- Установлены козырьки над дверями ГРЩ.

- Произведен ремонт трубопроводов на 18 этажах секций 2,5,6.

- Произведены замены подводящих трубопроводов нижней зоны в секциях 1,5.

- Осуществлена промывка и ремонт дворовой ливневой канализации .

- Произведена замена выходных канализационных труб в секциях 1,5,6,7.

- Осуществлен капитальный ремонт насосов ХВС.

- Подготовка материалов и ведение дела в  арбитражном суде по иску Ленэнерго.